Acta de Constitución del Proyecto

Product Owner

BackRoom

Proyecto de Software - BackRoom

19 de mayo de 2025

# Acta de Constitución del Proyecto

## Nombre del Proyecto

BackRoom — Plataforma web colaborativa de estudio y organización del conocimiento para estudiantes.

## Antecedentes y Justificación

Actualmente los estudiantes recurren a grupos de WhatsApp, chats informales o carpetas compartidas para organizar el material de sus clases. Estas soluciones no están diseñadas para el estudio: mezclan contenido académico con conversaciones irrelevantes, no permiten estructurar el conocimiento por temas, y carecen de herramientas para valorar o comentar el material compartido.

BackRoom surge como respuesta a esta necesidad: un espacio digital diseñado específicamente para que los estudiantes organicen su conocimiento de forma colaborativa, estructurada y sin distracciones.

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a los estudiantes crear espacios colaborativos de estudio llamados BackRooms, dentro de los cuales puedan organizar salas temáticas, compartir recursos académicos (documentos, presentaciones, audios y enlaces), y en versiones futuras comentar y calificar dichos recursos.

## Objetivos Específicos

● Implementar un sistema de autenticación seguro con registro por correo, contraseña y nombre de usuario único, usando Supabase como proveedor de identidad.

● Permitir la creación y gestión de BackRooms con salas internas organizadas por temáticas.

● Habilitar la carga y visualización de recursos académicos: archivos Word, PowerPoint, audios y enlaces externos.

● Gestionar el acceso a BackRooms mediante invitación por link o código.

● Establecer un sistema de planes (Gratuito, Pro, Premium) que delimite la cantidad de BackRooms y salas disponibles por usuario, implementando el plan gratuito en el MVP.

## Alcance General

El MVP de BackRoom contempla los módulos de autenticación de usuarios, creación y gestión de BackRooms con hasta dos niveles de jerarquía (BackRoom → Sala), carga y visualización de recursos académicos, e invitación de miembros por link o código. No se incluyen en esta fase: pasarela de pagos, módulo de comentarios y calificaciones, aplicaciones móviles nativas, ni integraciones con plataformas externas como Google Drive o Zoom.

## Entregables Principales

| N° | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución | Documento base del proyecto |
| 2 | Documento de Alcance | Delimitación funcional y no funcional del MVP |
| 3 | Documento de Stakeholders | Identificación de partes interesadas |
| 4 | Documento de Requerimientos | RF y RNF del sistema |
| 5 | Historias de Usuario | Backlog funcional del MVP |
| 6 | Casos de Uso | Flujos detallados de interacción |
| 7 | Documento de Arquitectura | Decisiones técnicas y stack tecnológico |
| 8 | Modelo Entidad-Relación | Diseño conceptual de la base de datos |
| 9 | Diagramas UML | Clases, secuencia y actividades |
| 10 | Wireframes y Mockups | Diseño visual de las pantallas principales |
| 11 | Manual de UI | Guía de estilos e identidad visual |
| 12 | Sistema Web Funcional (MVP) | Aplicación desplegada y probada |

## Equipo de Trabajo

| Nombre | Rol | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Dirección del producto | Definir visión, prioridades y validar entregables |
| Desarrollador Frontend | Desarrollo de interfaces | Implementación en React, diseño responsivo |
| Desarrollador Backend | Lógica y servicios | API REST en Node.js, integración con Supabase |
| Diseñador UX/UI | Experiencia de usuario | Wireframes, mockups, sistema de diseño |

## Stakeholders

| Nombre / Grupo | Rol | Interés en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Cliente y responsable del producto | Definir y validar el producto final |
| Estudiantes | Usuarios principales | Organizar y compartir material de estudio |
| Grupos de estudio | Usuarios colaborativos | Crear y gestionar BackRooms compartidas |
| Equipo de desarrollo | Equipo técnico | Implementar el sistema según los requerimientos |

## Recursos Iniciales

● Equipos: Computadores de desarrollo del equipo

● Software: Visual Studio Code, Figma, GitHub, Supabase, Postman

● Stack tecnológico: React (Frontend), Node.js + Express (Backend), Supabase (Auth + DB + Storage)

● Gestión: GitHub Projects o Trello para seguimiento de tareas

## Cronograma General Estimado

| Fase | Duración Estimada | Actividades Principales |
| --- | --- | --- |
| Análisis y documentación | 2 semanas | Todos los documentos del proyecto |
| Diseño UI/UX | 1 semana | Wireframes, mockups y sistema de diseño |
| Desarrollo del MVP | 4 semanas | Implementación de módulos principales |
| Pruebas y ajustes | 1 semana | QA, corrección de bugs, despliegue |

## Riesgos Iniciales Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en el alcance durante el desarrollo | Media | Alta | Congelar el alcance del MVP antes de iniciar desarrollo |
| Limitaciones del plan gratuito de Supabase | Baja | Media | Monitorear uso de storage y conexiones desde el inicio |
| Subestimación del tiempo de desarrollo | Media | Alta | Priorizar módulos críticos y aplicar desarrollo incremental |
| Baja adopción por parte de los estudiantes | Media | Alta | Validar con usuarios reales en fase de pruebas |

## Control de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19 de mayo de 2025 | Documento inicial del proyecto BackRoom | Product Owner |